**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avances de la Semana**

**FECHA: 11/02/2021 HORA: 6:47 p.m.**

**PROYECTO/MÓDULO: DIGITURNO SMS MADS**

**LUGAR: SENA**

**PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE** | **CARGO** |
| --- | --- |
| Santiago Diaz Cervera | Desarrollador BACK-END |
| Darwin Tusarma Taba | Desarrollo API-REST |
| Mónica Yiseth Ardila Agudelo | Desarrolladora FRONT-END |
| Elver Alexis Carreño | Manejo de Documentación |

**ORDEN DEL DIA:**

El objetivo de la reunión es ver el avance del desarrollo de la semana, se tocarán los temas para esta semana que viene

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

***Documentación:***

• Se trabajó en el documento de planteamiento del problema

• Se agregaron la modificación ya que el proyecto cambio de objetivos

• Se tiene completo el planteamiento del problema

• Se inició con el documento de descripción de requisitos y se tiene desarrollado gran parte de este documento

• Diagrama de flujo de procesos del dashboard y de la página web

• Se están definiendo los requisitos funcionales y no funcionales

**Api:**

• Instalar todas las dependencias de flashger y swagger

• Se configuró con bases de datos

• Se creó la interfaz

• Se creó el primer endpoint de prueba

• Se hizo la arquitectura de despliegue en amazon

**Front-End:**

• Se terminaron los mockups de la página web

• Se empezó a maquetar en react js

• Se tiene la navegación entre páginas, pero no hay información aparte de datos quemados **Back-End:**

• Se tiene la base de datos completa, pero sin relaciones

• Se creó el login

• Se creó el registro de usuarios

• Se tiene ya los datos almacenando en la base de datos

• Se creó la página inicial del dashboard.

• Se crearon los modelos para hacer los consumos de los datos guardados

***COMPROMISOS:***

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Prototipado | Alexis Carreño | 21/02/2022 | En proceso |
| Manuel de  configuración de base de datos | Alexis Carreño | 21/02/2022 | En proceso |
| Conexión de base de datos al api | Darwin Tusarma | 21/02/2022 | En proceso |
| Consumir el primer endpoint conectado a la base de datos | Darwin Tusarma | 21/02/2022 | En proceso |
| Tener vista de la página principal  funcional | Mónica Ardila | 21/02/2022 | En proceso |
| Tener adelantada la vista de contactos | Mónica Ardila | 21/02/2022 | En proceso |
| Tener las rutas bien estructuradas del dasboard | Santiago Diaz | 21/02/2022 | En proceso |
| Tener el panel con la primera vista | Santiago Diaz | 21/02/2022 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Santiago Diaz Cervera | Santiago Diaz C. |
| Darwin Tursarma Taba | Darwin Tusarma Taba |
| Mónica Yiseth Ardila Agudelo | Mónica Yiseth Ardila Agudelo |
| Elver Alexis Carreño | Elver Alexis Carreño |