**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avances de la Semana**

**FECHA: 21/02/2021 HORA: 8:34 p.m.**

**PROYECTO/MÓDULO: DIGITURNO SMS MADS**

**LUGAR: SENA**

**PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE** | **CARGO** |
| --- | --- |
| Santiago Diaz Cervera | Desarrollador BACK-END |
| Darwin Tusarma Taba | Desarrollo API-REST |
| Mónica Yiseth Ardila Agudelo | Desarrolladora FRONT-END |
| Elver Alexis Carreño | Manejo de Documentación |

**ORDEN DEL DIA:**

El objetivo de la reunión es ver el avance del desarrollo de la semana, se tocarán los temas para esta semana que viene

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

***Documentación:***

• Se tiene completo el planteamiento del problema

• Diagrama de flujo de procesos del dashboard y de la página web

• Se está trabajando documento de prototipado.

• Se está trabajando en el diagrama de flujo

**Api:**

• Se está trabajando en la definición de los EndPoint

• Hacer pruebas de los EndPoints

• Creación de cada uno de los EndPoints.

**Front-End:**

• Se está realizando configuraciones adicionales a la página

• Maquetación y estructura de la página contactanos.

**Back-End:**

• Se definieron rutas de cada una de las vistas

• Se esta maquetando las vistas del DashBoard

Definicion de Roles y permisos de las Vistas

***COMPROMISOS:***

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe General del Sistema. | Alexis Carreño | 7/03/2022 | Completado |
| Terminar manual de configuración BD | Alexis Carreño | 7/03/2022 | Completado |
| Terminar EndPoints API | Darwin Tusarma | 7/03/2022 | Completado |
| Pruebas Unitarias EndPoints API | Darwin Tusarma | 7/03/2022 | Completado |
| Mostrar Vista de Contactos | Mónica Ardila | 7/03/2022 | Completado |
| Agregar información en la página Principal | Mónica Ardila | 7/03/2022 | Completado |
| Realizar Vistas DashBoard | Santiago Diaz | 7/03/2022 | Completado |
| Definir Roles y permisos en vistas | Santiago Diaz | 21/02/2022 | Completado |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Santiago Diaz Cervera | Santiago Diaz C. |
| Darwin Tusarma Taba | Darwin Tusarma Taba |
| Mónica Yiseth Ardila Agudelo | Mónica Yiseth Ardila Agudelo |
| Elver Alexis Carreño | Elver Alexis Carreño |