**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Avances de la Semana**

**FECHA: 07/03/2022 HORA: 6:30 p.m.**

**PROYECTO/MÓDULO: DIGITURNO SMS MADS**

**LUGAR: SENA**

**PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE** | **CARGO** |
| --- | --- |
| Santiago Diaz Cervera | Desarrollador BACK-END |
| Darwin Tusarma Taba | Desarrollo API-REST |
| Mónica Yiseth Ardila Agudelo | Desarrolladora FRONT-END |
| Elver Alexis Carreño | Manejo de Documentación |

**ORDEN DEL DIA:**

El objetivo de la reunión es ver el avance del desarrollo de la semana, se tocarán los temas para esta semana que viene.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

***Documentación:***

• Se tiene completo manual de configuración de bases de datos

• Se dejará el informe general del sistema totalmente realizado

• Se está trabajando en un documento de prototipado.

• Se está trabajando en el diagrama de flujo

**Api:**

• Se terminaron las configuraciones de API (Está en un 95%)

• Hacer pruebas de los EndPoints

**Front-End:**

• Se está realizando configuraciones adicionales a la página

• Maquetación y estructura de la página contactanos.

**Back-End:**

• Se definieron rutas de cada una de las vistas

• Se está maquetando las vistas del DashBoard

• Definición de Roles y permisos de las Vistas

***COMPROMISOS:***

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Prototipado del sistema | Alexis Carreño | 22/03/2022 | En proceso |
| Documento de casos de prueba | Alexis Carreño | 22/03/2022 | En proceso |
|  | Darwin Tusarma | 22/03/2022 | En proceso |
|  | Darwin Tusarma | 22/03/2022 | En proceso |
|  | Mónica Ardila | 22/03/2022 | En proceso |
|  | Mónica Ardila | 22/03/2022 | En proceso |
|  | Santiago Diaz | 22/03/2022 | En proceso |
|  | Santiago Diaz | 22/03/2022 | En proceso |

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos: | Firma: |
| --- | --- |
| Santiago Diaz Cervera | Santiago Diaz C. |
| Darwin Tusarma Taba | Darwin Tusarma Taba |
| Mónica Yiseth Ardila Agudelo | Mónica Yiseth Ardila Agudelo |
| Elver Alexis Carreño | Elver Alexis Carreño |